# PROYECTO CULTUVIVO - SISTEMA DE GESTIÓN DE EVENTOS CULTURALES

Documento oficial de planificación ágil bajo el marco Scrum para el desarrollo del Producto Mínimo Viable (MVP) de la Fundación CultuVivo.

# 1. INTEGRANTES DEL EQUIPO Y ROLES SCRUM

- Juan Sebastián Lesmes Vélez: Product Owner & Developer

  - Responsabilidades: Definición de historias de usuario, priorización del Product Backlog, validación de criterios de aceptación, desarrollo del módulo de Gestión de Eventos y Control de Capacidad/Aforo.

- Camilo Andres Osorio: Scrum Master & Developer

  - Responsabilidades: Facilitación de ceremonias Scrum, eliminación de impedimentos, seguimiento del flujo de trabajo, desarrollo del módulo de Autenticación, Usuarios y Control de Acceso por Roles (RBAC).

- Juan David Vega: Developer

  - Responsabilidades: Desarrollo del módulo de Registro de Asistentes, Reserva de Boletos, consulta y gestión de estados de reserva.

- Nicolas Archila: Developer & QA Lead

  - Responsabilidades: Liderazgo de Aseguramiento de Calidad (QA), diseño y ejecución de pruebas unitarias/integración, verificación de Definition of Done (DoD), desarrollo del módulo de Artistas, Agendas y Generación de Reportes.

# 2. PRODUCT BACKLOG

| ID | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación | Prioridad | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU01 | Registro de Asistentes y Boletos: Como asistente cultural, quiero registrarme en la plataforma y reservar boletos para eventos, para asegurar mi entrada digitalmente. | 1. Formulario de registro con validación de email y documento.2. Selección de evento disponible y emisión de boleto con código único.3. Confirmación en pantalla y estado del boleto 'Reservado'. | Alta | 5 |
| HU02 | Creación y Gestión de Eventos: Como administrador, quiero crear, editar y parametrizar eventos culturales, para publicar la agenda institucionales. | 1. CRUD completo de eventos (Nombre, Fecha, Lugar, Descripción, Aforo Max).2. Cambio de estado del evento (Borrador, Publicado, Cancelado, Finalizado).3. Solo accesible para rol Administrador. | Alta | 5 |
| HU03 | Control Automático de Capacidad/Aforo: Como sistema, debo calcular y restringir las reservas según el aforo máximo del evento, para evitar sobreventa. | 1. Contador dinámico de cupos disponibles.2. Bloqueo automático del botón 'Reservar' al alcanzar el 100% de capacidad.3. Notificación de 'Aforo Completo' al usuario. | Alta | 3 |
| HU04 | Registro y Perfil de Artistas: Como artista cultural, quiero registrar mi perfil profesional e itinerario, para visibilizar mi portafolio ante la fundación. | 1. Formulario de perfil (Nombre artístico, Disciplina, Bio, Contacto).2. Vista pública del perfil del artista en el catálogo del sistema.3. Edición de datos por parte del propio artista o administrador. | Media | 3 |
| HU05 | Asignación de Artistas a Eventos y Agenda: Como administrador, quiero vincular uno o más artistas a un evento específico, para estructurar la agenda del evento. | 1. Selector para asociar N artistas a un evento.2. Validación de disponibilidad horaria para evitar traslapes.3. Visualización de la agenda detallada en la ficha del evento. | Media | 3 |
| HU06 | Vistas por Roles (Asistente, Artista, Admin): Como usuario del sistema, quiero ver una interfaz adaptada a mi rol, para acceder únicamente a las funciones que me corresponden. | 1. Login centralizado con redirección según rol asignado.2. Menú de navegación dinámico ocultando secciones no autorizadas.3. Middleware de seguridad que bloquee accesos directos por URL sin permisos. | Alta | 5 |
| HU07 | Generación de Reportes del Sistema: Como administrador, quiero generar reportes de asistencia y ocupación de eventos, para evaluar el impacto de las actividades. | 1. Panel de métricas con porcentaje de ocupación por evento.2. Listado exportable (CSV/PDF) de asistentes por evento.3. Total de boletos emitidos y tasa de cancelación. | Baja/Media | 5 |

Puntos de Historia Totales (Product Backlog): 29 SP

# 3. SPRINT BACKLOG (Sprint 1 - Duración 1 Semana / 5 Días)

## Objetivo del Sprint (Sprint Goal)

Desarrollar el Producto Mínimo Viable (MVP) funcional que permita registrar asistentes, gestionar eventos con control automático de aforo, asignar artistas y generar reportes básicos del sistema con seguridad basada en roles.

## Desglose de Tareas Técnicas por Historia de Usuario

| ID Historia | Tarea Técnica | Asignado | Estado Inicial | Estado Final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU06 | Diseñar esquema de BD para Usuarios y Roles (RBAC) | Camilo | Por Hacer | Completado |
| HU06 | Implementar autenticación JWT y middleware de autorización | Camilo | Por Hacer | Completado |
| HU02 | Crear API Endpoints para CRUD de Eventos | Juan Lesmes | Por Hacer | Completado |
| HU02 | Desarrollar interfaz frontend para creación/edición de eventos | Juan Lesmes | Por Hacer | Completado |
| HU03 | Implementar lógica de validación de aforo máximo en backend | Juan Lesmes | Por Hacer | Completado |
| HU03 | Crear componente visual de estado de capacidad en tiempo real | Juan Lesmes | Por Hacer | Completado |
| HU01 | Formulario frontend de registro de asistentes y reserva de boleto | Juan David | Por Hacer | Completado |
| HU01 | Endpoint de generación de boleto con identificador único | Juan David | Por Hacer | Completado |
| HU04 | Formulario y modelo de datos para perfil de Artistas | Nicolas | Por Hacer | Completado |
| HU05 | Servicio de asignación N:M entre Artistas y Eventos | Nicolas | Por Hacer | Completado |
| HU07 | Desarrollar consulta de reporte de ocupación y exportación CSV | Nicolas | Por Hacer | Completado |
| QA-DoD | Ejecución de suite de pruebas unitarias e integración del MVP | Nicolas | Por Hacer | Completado |

# 4. RESUMEN DE CEREMONIAS SCRUM

## Sprint Planning (Día 1)

- Objetivo: Definir la meta del Sprint, evaluar capacidad del equipo (29 SP totales) y seleccionar elementos del Product Backlog para el Sprint 1.

- Acuerdos:

  - Se asume el compromiso de abordar el 100% de las 7 historias de usuario durante los 5 días mediante desarrollo en paralelo.

  - Se define la velocidad estimada del equipo en 29 SP.

  - Se establece la Arquitectura Base: Node.js/Express para Backend, React para Frontend, PostgreSQL para BD.

## Daily Stand-ups (Registro Diario Días 1 al 5)

### Día 1

- Juan Sebastián Lesmes Vélez:

  - ¿Qué hice ayer?: Participé en la planificación y diseño del modelo Entidad-Relación.

  - ¿Qué haré hoy?: Crear endpoints de CRUD de Eventos y estructurar modelos de datos.

  - Impedimentos: Ninguno.

- Camilo:

  - ¿Qué hice ayer?: Configuración del repositorio inicial y arquitectura base backend.

  - ¿Qué haré hoy?: Implementar tabla de Usuarios, Roles y endpoint de Login/Auth.

  - Impedimentos: Ninguno.

- Juan David:

  - ¿Qué hice ayer?: Definición de estrategia de pruebas y entorno local de Testing.

  - ¿Qué haré hoy?: Diseñar entidad de Artistas y endpoints de Perfil de Artista.

  - Impedimentos: Ninguno.

- Nicolas:

  - ¿Qué hice ayer?: Definición de estrategia de pruebas QA y entorno local de Testing.

  - ¿Qué haré hoy?: Diseñar entidad de Artistas y modelos de datos para perfiles de artistas.

  - Impedimentos: Ninguno.

### Día 2

- Juan Sebastián Lesmes Vélez:

  - ¿Qué hice ayer?: Finalicé los endpoints CRUD de eventos.

  - ¿Qué haré hoy?: Desarrollar la lógica de negocio para la gestión de aforo y validación de cupos.

  - Impedimentos: Ninguno.

- Camilo:

  - ¿Qué hice ayer?: Implementé sistema JWT y roles (Admin, Artista, Asistente).

  - ¿Qué haré hoy?: Implementar middleware de seguridad RBAC y refinamiento de permisos.

  - Impedimentos: Ninguno.

- Juan David:

  - ¿Qué hice ayer?: Avancé en el diseño de formularios de registro para asistentes.

  - ¿Qué haré hoy?: Desarrollar el módulo de registro de asistentes y reserva de boletos.

  - Impedimentos: Ninguno.

- Nicolas:

  - ¿Qué hice ayer?: Concluí el CRUD de perfiles de artistas.

  - ¿Qué haré hoy?: Crear la lógica de vinculación entre Artistas y Eventos (Agenda).

  - Impedimentos: Ajustes necesarios en la clave foránea compartida con la tabla de Eventos.

### Día 3

- Juan Sebastián Lesmes Vélez:

  - ¿Qué hice ayer?: Terminé la lógica de control automático de aforo en backend.

  - ¿Qué haré hoy?: Integrar las vistas frontend de gestión de eventos con el indicador de aforo.

  - Impedimentos: Ninguno.

- Camilo:

  - ¿Qué hice ayer?: Concluí middlewares de seguridad y protección de endpoints por rol.

  - ¿Qué haré hoy?: Realizar integración de vistas de navegación dinámica según el rol autenticado.

  - Impedimentos: Ninguno.

- Juan David:

  - ¿Qué hice ayer?: Avancé en la reserva de boletos y generación de código único.

  - ¿Qué haré hoy?: Conectar el frontend del asistente con el backend y probar flujo de reserva.

  - Impedimentos: Ninguno.

- Nicolas:

  - ¿Qué hice ayer?: Resolví la relación N:M para artistas/eventos y validé agenda.

  - ¿Qué haré hoy?: Iniciar el desarrollo del módulo de Generación de Reportes (HU07).

  - Impedimentos: Ninguno.

### Día 4

- Juan Sebastián Lesmes Vélez:

  - ¿Qué hice ayer?: Conecté el frontend de eventos con el backend de control de capacidad.

  - ¿Qué haré hoy?: Realizar pruebas cruzadas con la reserva de boletos de Juan David para validar bloqueo por aforo.

  - Impedimentos: Ninguno.

- Camilo:

  - ¿Qué hice ayer?: Finalicé la integración de vistas dinámicas por rol en la interfaz.

  - ¿Qué haré hoy?: Auditoría de seguridad y refuerzo de sanitización de entradas en login/registro.

  - Impedimentos: Ninguno.

- Juan David:

  - ¿Qué hice ayer?: Finalicé el flujo completo de registro de asistentes y reserva de boletos.

  - ¿Qué haré hoy?: Validar el manejo de estados de boletos y pruebas de integración con eventos.

  - Impedimentos: Ninguno.

- Nicolas:

  - ¿Qué hice ayer?: Creé la consulta de reporte de ocupación y exportación de datos.

  - ¿Qué haré hoy?: Iniciar batería de pruebas integrales QA según el checklist DoD.

  - Impedimentos: Ninguno.

### Día 5

- Juan Sebastián Lesmes Vélez:

  - ¿Qué hice ayer?: Validé la concurrencia en la reserva de aforo con éxito.

  - ¿Qué haré hoy?: Preparar datos de prueba y entorno para la Sprint Review.

  - Impedimentos: Ninguno.

- Camilo:

  - ¿Qué hice ayer?: Protegí todas las rutas del frontend según RBAC.

  - ¿Qué haré hoy?: Desplegar versión estable del MVP en entorno de demostración.

  - Impedimentos: Ninguno.

- Juan David:

  - ¿Qué hice ayer?: Ejecuté pruebas funcionales de QA y corregí 2 bugs menores.

  - ¿Qué haré hoy?: Verificación final de usabilidad del flujo de reserva e integración con la lista de asistentes.

  - Impedimentos: Ninguno.

- Nicolas:

  - ¿Qué hice ayer?: Ejecuté pruebas funcionales de QA y corregí 2 bugs menores.

  - ¿Qué haré hoy?: Verificación final del cumplimiento del DoD y documentación del repositorio.

  - Impedimentos: Ninguno.

## Sprint Review (Día 5)

- Asistentes: Product Owner, Scrum Master, Equipo de Desarrollo, Stakeholders de Fundación CultuVivo.

- Demostración:

  - Inicio de sesión como Administrador, creación de evento cultural "Festival de Jazz CultuVivo" con aforo de 50 personas.

  - Registro y vinculación de 2 Artistas a la agenda del evento.

  - Registro como Asistente y simulación de reserva de boletos hasta agotar cupo.

  - Demostración del bloqueo automático del sistema al llegar al cupo máximo (0 disponibles).

  - Exportación del reporte de asistencia en formato estructurado desde el panel de Administrador.

- Resultado: El producto es aprobado unánimemente por el Product Owner y partes interesadas.

## Sprint Retrospective (Día 5)

### ¿Qué funcionó bien?

- Excelente comunicación constante durante los daily stand-ups para sincronizar integraciones de código.

- La división clara de responsabilidades por módulos permitió trabajar sin conflictos en Git.

- Cumplimiento estricto de las estimaciones asignadas en los Story Points.

### ¿Qué se puede mejorar?

- La definición inicial del modelo de base de datos para la relación Artista-Evento requirió reajustes en el Día 2.

- Aumentar la cobertura de pruebas automatizadas desde el Día 1 en lugar de concentrarlas al final del Sprint.

### Acciones de Mejora (Plan de Acción)

- Iniciar los próximos Sprints con una sesión previa de arquitectura de base de datos de 30 minutos.

- Implementar integración continua (CI) en GitHub Actions para ejecutar pruebas automáticas en cada Pull Request.

# 5. EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE "HECHO" (DEFINITION OF DONE - DoD)

## Checklist de Definición de Hecho

| Criterio DoD | Estado | Observación / Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Código Revisado (Peer Review) | Completado | Todos los PRs contaron con al menos 1 aprobación previa al merge en main. |
| Pruebas Funcionales Pasadas | Completado | 100% de los criterios de aceptación de las HU01 a HU07 validados por QA Lead. |
| Control de Aforo Validado | Completado | Se ejecutaron pruebas límite comprobando que el sistema no permite sobreventa. |
| Seguridad por Roles (RBAC) | Completado | Verificado bloqueo de endpoints no autorizados con códigos HTTP 401 y 403. |
| Documentación Lista | Completado | README.md completo con instrucciones de instalación, ejecución y API Docs. |
| Repositorio Actualizado | Completado | Rama main limpia, etiquetada con la versión v1.0.0-MVP. |

## Estructura de Repositorio GitHub Sugerida

Estructura de la entrega en GitHub bajo el estándar acordado:t
Proyecto_CultuVivo_LesmesCamiloJuanDavidNicolas/
├── .github/
│   └── workflows/
│       └── ci.yml
├── docs/
│   ├── Scrum_Planning_CultuVivo.md
│   └── Database_Diagram.png
├── backend/
│   ├── src/
│   │   ├── config/
│   │   ├── controllers/
│   │   ├── middlewares/
│   │   ├── models/
│   │   ├── routes/
│   │   └── app.js
│   ├── tests/
│   ├── package.json
│   └── .env.example
├── frontend/
│   ├── public/
│   ├── src/
│   │   ├── components/
│   │   ├── context/
│   │   ├── pages/
│   │   ├── services/
│   │   └── App.js
│   ├── package.json
│   └── README.md
├── .gitignore
├── LICENSE
└── README.md